Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2025 |

Lavori svolti

Risoluzione problemi con il punto di salvataggio (che tuttora serve solo per rigenerare la vita), creazione stanza bossfight finale, ho reso le velocita del player, dei nemici e dei proiettili dinamici in base alla risoluzione (mentre prima avevo solo reso dinamiche le dimensioni)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Un sacco di problemi con sistemare il punto di salvataggio (il player era invisibile) e la schermata di game over che non appariva piu. L’ho risolto dopo piu della meta delle ore a disposizione, il problema reale era il file build che non pulivo prima di avviare, quindi le modifiche che facevo non venivano poi applicate al gioco (anche modifiche a errori che non facevano partire il gioco), mentre per la schermata di game over era prima di tutto il fatto che ho eliminato per sbaglio quella parte di codice e dopo essermene accorto e averla rimessa a causa del file build non funzionava comunque

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora in ritardo dato che ho creato solo le texture dell boss finale e dello sfondo della sua stanza. Oggi avrei dovuto finire la programmazione del gioco. Nella pianificazione oggi avrei dovuto finire di fare il sistema di salvataggio mentre in realta mi manca ancora la bossfight, il sistema di salvataggio e il menu (menu che avrei dovuto fare all inizio ma che farò dopo la bossfight)

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare la bossfight finale