Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 03.10.2025 |

Lavori svolti

Mettere uno sfondo del gioco, fare il personaggio animato che si muove nelle due direzioni e salta

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

La sprite sheet per il personaggio a dimostrato dei problemi con l implementazione, stato: non ancora risolto, lo sfondo che ho messo all’ultimo al momento non va bene perché è troppo grande, devo acora trovare una soluzione

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Indietro rispetto alla pianificazione anche considerato il fatto di aver avuto due ore in meno rispetto al pianificato, causa lezione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Mettere a posto i due problemi di oggi, fare nuove sprite sheet per il protagonista