Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |

Lavori svolti

Creazione e gestione stanze della mappa di gioco, creazione nemici che vanno in giro e ti inseguono

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Alcuni bug trovati ancora non risolti: al cambio stanza se si spara nella direzione opposta appena prima di cambiare stanza, il proiettile è ancora in giro per la stanza, i nemici quando ti arrivano addosso si buggano.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora in ritardo ma con questa giornata ho un po recuperato, oggi avrei dovuto iniziare la bossfight finale

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Correggere i bug, fare il sistema di vita e danno del player