Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.12.2025 |

Lavori svolti

Aggiunta di sound effect quanto il player attacca, viene colpito, perde, ho messo il suono che fanno i nemici e il boss, un suono quando il boss ti attacca e infine un suono per quando il player entra ed esce dal punto di salvataggio. Come secondo lavoro svolto è stato quello di finire il menu iniziale aggiungendo un nuovo pulsante “crediti” che mostra i crediti di chi ha “aiutato” per la realizzazione del gioco, e ho attivato il pulsante “controls” che ora permette di mostrare i controlli di gioco

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi nessun problema rilevante

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo poiché oggi avrei dovuto finire i test mentre invece ho solo finito il gioco

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare la documentazione e i test